乌兰陶勒盖镇2023年春季义务植树造林

工作方案

为进一步激发全民爱绿、护绿、建绿的热情，迅速掀起春季绿化活动的高潮，加快我镇生态建设步伐，改善生态环境，进而推动全镇义务植树造林活动深入开展。结合实际，制定本方案。

一、指导思想

以党的二十大精神为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念， 以全面推行林长制建设为目标，维护林业生态安全为主线，按照“政府主导、全民参与、注重实效、提升绿量、巩固成果”的原则，统筹林业生态、经济、社会三大效益，增加碳汇，不断改善城乡生态环境，为建设生态文明、增进民生福祉和推动经济发展作出更大贡献。

二、组织形式

由镇人民政府统一组织，镇综合保障和技术推广中心具体负责技术指导，按照属地管理和分片负责原则，各嘎查村社区要认真完成春季植树造林任务。

三、活动时间

春季集中义务植树时间为2023年3月20日—4月20日。

四、工作任务

在自行协调义务植树地块内进行集中义务植树，各嘎查村社区和“3+1”互助单位完成不少于30亩的义务植树任务。

五、技术要求

（一）苗木供应。各嘎查村社区集中义务植树造林苗木自备。

（二）苗木要求。坚持适地坚持适地适树原则，宜乔则乔，宜灌则灌。 阔叶乔木树干通直，根系完整，针叶树种顶牙饱满，层间距适中， 冠形完整，无机械损伤，无病虫害，樟子松带营养杯。

（三）栽植要求。乔木株行距 3m×4m，浇水圈直径 1m。灌木

株行距 1m×6m。

六、保障措施

（一）强化组织领导。各嘎查村社区要切实加强组织领导，按照通知要求，迅速组织开展2023年春季义务植树造林绿化活动，保证栽植成活率，做到栽一棵、活一棵、保一棵。

（二）确保栽植质量。在造林期间，镇综合保障和技术推广中心组织专业 技术人员进行实地技术指导（联系人：南丁 15149633203）。

（三）强化宣传报道。各嘎查村社区义务植树基地选址确定后将地理坐标于4月20日前报送镇综合保障和技术推广中心，所有档案材料、作业设计由镇综合保障和技术推广中心登记造册。

各嘎查村社区在活动期间每日下午4点前需向镇综合保障和技术推广中心报送进展情况，要有数据、文字说明及亮点照片。（联系人：南丁 15149633203）

（四）强化督查落实。植树造林期间，镇纪委要重点督查植树造林工作任务落实情况，并及时通报有关信息。对组织不力、行动迟缓、瞒报谎报、未按时完成任务的嘎查村、社区进行通报批评，并责令限期整改。

（五）做好安全生产。在义务植树期间，各单位应注意交通安全，严格遵守交通法规，进入草原林区后，不得吸烟和使用明火，严防森林草原火灾发生，造林过程中规范使用造林工具，不得从事与造林活动无关事项，注意人身安全。