乌兰陶勒盖镇2024年春季义务植树造林方案

为提高全民义务植树意识，进一步巩固我镇绿化成果，加快我镇生态建设步伐，改善生态环境，进而推动全民义务植树造林活动深入开展。结合实际，制定本方案。

- 指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，全面落实习 近平总书记考察内蒙古重要讲话重要指示精神，以打赢黄河“几 字弯”毛乌素沙地歼灭战为目标，以深入推进林长制为抓手，多部门协调，按照“政府主导、全民参与、注重实效、提升绿量、 巩固成果”的原则，统筹林业生态、经济、社会三大效益，增加碳汇，不断改善城乡生态环境，为建设生态文明、增进民生福祉和推动经济发展作出更大贡献。

- 二、组织形式

由镇政府统一组织，各嘎查村专职护林员具体负责技术指导，按照属地管理和分片负责原则，各嘎查村要认真完成春季植树造林任务。

- 三、活动时间

- 春季集中义务植树时间为2024年4月7日—2024年4月13日。

- 四、工作任务

- 各嘎查村及驻地企业。自行协调义务植树地块并进行集中义务植树，各嘎查村和“3+1”互助单位完成100亩的义务植树任务。积极开展“幸福林”“青年林”“巾帼林”“亲子林”“民兵林”“双拥林”“企地互助林” 等主题造林活动。广大农牧民在自家房前屋后植树，并鼓励其参与嘎查村春季义务植树造林活动。

- 五、技术要求

- （一）苗木供应。各嘎查村集中义务植树造林苗木自备。

- （二）苗木要求。坚持适地适树原则，宜乔则乔，宜灌则灌。 阔叶乔木树干通直，根系完整。针叶树种顶牙饱满，层间距适中，冠形完整。灌木树种无机械损伤，无病虫害。樟子松带营养杯。

- （三）栽植要求。乔木株种植行距为4×4米。灌木种植株行距为1×4米。沙障设置行距4米，并用沙柳插条交叉固定沙障，固定距离2米。

- 六、做好安全生产。

- 各单位负责本单位人员安全，在参加义务植树期间应注意交通安全，严格遵守交通法规，进入草原林区后，不得吸烟和使用明火，严防森林草原火灾发生，造林过程中规范使用造林工具，不得从事与造林活动无关事项，注意人身安全。