乌发改发〔2023〕5号

乌审旗发展和改革委员会关于C056布日业其

牧业社至巴音敖包公路工程项目建议书的批复

乌审旗交通运输局：

- 你单位《关于报送C056布日业其牧业社至巴音敖包公路项目建议书的函》（乌交函〔2023〕6号）已收悉，根据乌审旗人民政府2022年第11次常务会议纪要（一）（会议纪要〔37〕号）文件要求同意实施，现将具体内容批复如下：

- 一、项目名称：C056布日业其牧业社至巴音敖包公路工程建设项目。

二、建设地点：乌审旗嘎鲁图镇、乌兰陶勒盖镇。

- 三、建设规模与内容：本项目拟采用四级公路标准建设，设计行车速度15公里/小时。线路全长21.42公里，路基宽度为6.5米，路面宽度为4.5米，土路肩宽2×1.0米,起点位于嘎鲁图镇斯布扣嘎查布日业其牧业社，与X616线K301+984桩号处以丁字交叉的方式相交，起点桩号为K0+000，终点位于乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查，与G338线K1109+800桩号处以丁字交叉的方式相交，终点桩号为K21+420.275。K0+000-K18+855段采用采用4厘米厚AC-16中粒式沥青混凝土面层+18厘米厚水泥稳定级配碎石基层（5:95）+18厘米厚天然砂砾功能层,K18+855-K21+

- 420.275段采用4厘米厚AC-16中粒式沥青混凝土面层+25厘米厚水泥稳定级配碎石基层（冷再生工艺）。

四、总投资及资金来源：该项目估算总投资为2660.9083万元，资金来源采取上级补助和地方自筹的方式解决。

五、建设年限：2023年-2025年

六、项目建设单位及负责人：乌审旗交通运输局，负责人为呼日亚图。

接文后，积极主动对接财政部门，严格按照有关法规和文件要求办理相关手续，进一步落实建设条件，优化建设方案。抓紧报我委办理可行性研究报告评审工作。

乌审旗发展和改革委员会

2023年1月17日

乌审旗发展和改革委员会               2023年1月17日印发